**PRESUPUESTO JG INDUMENTARIA**

Fecha inicio 12/06/22

Fecha de caducación 12/06/23

**OBJETIVO**

El objetivo es poder crecer mediante una página web poder tener más clientes y hasta reclutar nuevas marcas ropa.

**PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS**

Se realizará con HTML5 y CSS3

Se usará:

* Bootstrap
* Grid
* Flexbox
* Git
* Sass
* Mediaqueries
* WIREFRAME.

**FASES DEL DESARROLLO**

Se realizará una página web de ventas de ropa, principalmente contará con un sketch que contenga un Index(Página Principal) y 4 páginas más que seran:

CONTACTO: para que se pueda realizar todo tipos de consulta como envíos, venta por mayor, precios.

SUCURSALES: Donde se puedan acercar para para realizar las compras tanto en CABA como en GBA.

GALERIA: Exhibición de la ropa para Niños, Hombre, Mujer y también se contará la sección de DEPORTES.

REGISTRARSE: Se utilizará para que los clientes puedan tener acceso a los beneficios como descuentos, notificaciones, descuentos en la primera compra, etc.

Si se aprueba el SKETCH se le entregara un wireframe al cliente.

NOTA: CONTACTO y REGISTRARSE se tendrá en una un desarrollado de BACKEND porque se tendrá que realizar una base de datos.

NOTA: Se hablo con el cliente y se acordó que la primer entrega (paga) será la Pagina Principal mediante esa entrega se vera si hay modificaciones o pasara a estado aprobado.

Una vez que se apruebe se realizara las siguientes paginas.

El dominio será contratado por el cliente.

El hosting será a cargo del desarrollador.

**MANTENIMIENTO**

El mantenimiento de pagina se realizara únicamente si:

* Actualización de las plataformas (EJ: BOOTSTRAP)
* Cambio de diseño
* Agregación de pagina
* Problemas en la pagina

NOTA: Se acordó con el cliente que el mantenimiento se cobrara $5000 extras.

**PLAZOS DE ENTREGA**

Index: De 1 a 7 días.

CONTACTO: De 1 a 5 días.

Sucursales De 1 a 5 días.

Galería: De 1 a 10 días.

Registro De 1 a 5 días.

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO

MERCADOPAGO

DEBITO

TARJETA DE CREDITO con 5% de Interes.

**TOTAL: $30.000**